Система трекинга парковочных мест

«АВС – AboveBasicControl»

Беннер Вера,

Еськин Прохор,

Редькина Елизавета,

Филин Данияр,

Кусаинова Даяна,

Востриков Никита,

Курманова Эвелина,

Синицын Никита,

Рюмшин Кирилл,

Васин Леонид

Оглавление

АННОТАЦИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	6

1.1. Обзор существующих решений и технологий	6

1.2. Анализ рынка умных парковочных систем	6

1.3. Конкурентный анализ	8

1.4. Технологический обзор и выбор компонентов системы	10

1.5. Целевая аудитория	12

ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	15

2.1. Архитектура и технический стек системы ABC	15

2.1.2. Компоненты системы	16

2.1.3 Алгоритм работы системы при въезде/выезде автомобиля	18

2.2. Go-to-Market стратегия	20

2.3. Маркетинговая стратегия	20

2.4. Формирование команды проекта	21

2.5. Дорожная карта разработки	22

2.6. Управление рисками	23

2.7. Экономическое обоснование	24

3.1.Пилотное приложение ParkOS (MVP)	27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29

АННОТАЦИЯ

Данная работа посвящена разработке и исследованию системы автоматизированного трекинга въезда и выезда автомобилей с контролем состояния каждого парковочного места в режиме реального времени. В работе проведён анализ существующих методов управления паркингом, рассмотрены современные технологии компьютерного зрения и распознавания номерных знаков, а также предложена оригинальная архитектура программно-аппаратного комплекса на базе стека Python, Django, Redis, React и Tailwind CSS.

Практическая часть включает описание технической реализации системы, экономическое обоснование проекта, анализ конкурентной среды и оценку инвестиционной привлекательности. Результатом исследования является готовый прототип системы с веб-интерфейсом управления.

ВВЕДЕНИЕ

Современный мир характеризуется высоким ростом числа транспортных средств, что ставит перед управляющими парковочных зон, объектов с контролируемым доступом и логистических центров все более сложные задачи по управлению потоками и учетом.

Проблема: традиционные системы контроля доступа и учета въезда/выезда транспортных средств, сталкиваются с рядом ограничений. Эти системы не располагают необходимыми ресурсами для эффективной обработки растущего трафика транспортных средств, что приводит к снижению пропускной способности, появлению ошибок, случаям утери информации и, как следствие, к дополнительным операционным расходам.

Актуальность: транспорта на дорогах в наши дни становится всё больше и больше. Использование бумажных журналов или электронных таблиц, подвержено рискам потери данных, сложностью поиска информации и значительными временными затратами персонала, снижением безопасности на объекте. Переход к автоматизированным системам, обеспечивающим быструю и точную регистрацию данных, значительно сократит временные затраты.

Цель: разработка и внедрение автоматизированной системы для распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ) транспортных средств, фиксации времени их въезда/выезда, а также ведения электронного журнала учета.

Задачи:

- Анализ существующих решений: изучение доступных на рынке аппаратных и программных средств для автоматического распознавания (ГРЗ) транспортных средств, в том числе типов камер и существующих программных платформ.

- Исследование методов и алгоритмов системы: разработка схемы взаимодействия компонентов системы. Определение методов хранения данных, обмена данными между камерами и программным обеспечением, а также алгоритмов обработки видеопотока.

- Разработка программного обеспечения: создание программы, способной в режиме реального времени распознавать (ГРЗ), на поступающих видеоизображениях, извлекать соответствующую информацию и вести автоматизированный учет времени въезда/выезда.

- Интеграция и тестирование: монтаж оборудования, установка и настройка программного обеспечения. Проведение испытаний системы для оценки точности распознавания, стабильности работы и производительности.

- Создание инструкции: разработка руководства пользователя, описывающего порядок, настройки, эксплуатации и обслуживания системы, а также инструкций по устранению типовых неисправностей.

Объект исследования: процесс контроля въезда/выезда транспортных средств на парковочные места.

Предмет исследования: автоматизированная система, основанная на технологии распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ) транспортных средств.

Гипотеза: внедрение автоматизированной системы, использующей технологии распознавания ГРЗ, позволит значительно повысить эффективность, точность и скорость контроля доступа и учета транспортных средств на парковочных местах по сравнению с традиционными методами, а также снизить операционные расходы и минимизировать вероятность ошибок.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Обзор существующих решений и технологий

Анализ существующих технических решений в области управления паркингом позволяет выделить четыре основных класса систем, каждый из которых обладает определёнными преимуществами и ограничениями.

Первый класс — механические системы (шлагбаумы, парковочные барьеры). Обеспечивают базовый контроль въезда, однако требуют постоянного технического обслуживания, не интегрируются с аналитическими платформами и не предоставляют данных о реальной занятости мест внутри территории.

Второй класс — системы на основе ультразвуковых и инфракрасных датчиков. Монтируются над каждым парковочным местом, обеспечивают высокую точность (до 98%), но связаны с высокой стоимостью установки (от 3 000 до 8 000 рублей на место) и сложным техническим обслуживанием.

Третий класс — системы видео-аналитики с ALPR (Automatic License Plate Recognition). Используют камеры видеонаблюдения и алгоритмы компьютерного зрения для автоматического распознавания государственных номерных знаков. Обеспечивают сквозной учёт въездов и выездов, интегрируются с базами данных ГИБДД, поддерживают биллинг и систему штрафных санкций. Именно этот класс является основой для разрабатываемой системы ABC. Четвёртый класс — гибридные IoT-решения, объединяющие датчики, видеонаблюдение и мобильные приложения. Наиболее функциональны, но и наиболее дороги в реализации.

Система ABC относится к третьему классу с элементами четвёртого: она использует видеокамеры для контроля въезда/выезда и компьютерное зрение для мониторинга занятости мест, дополненное возможностью интеграции с IoT-датчиками. Ключевые характеристики: точность распознавания номеров не менее 95%, время реакции системы менее 1 секунды, полный архив событий с возможностью поиска, дашборд с аналитикой в реальном времени, API для интеграции с CRM, 1C и другими корпоративными системами.

1.2. Анализ рынка умных парковочных систем

Мировой рынок интеллектуальных парковочных систем (SmartParking) демонстрирует уверенную положительную динамику, обусловленную совокупностью макроэкономических, технологических и регуляторных факторов.

По данным аналитических агентств MarketsandResearch и GrandViewResearch, объём глобального рынка умных парковок составил в 2026 году порядка 7,0 млрд долларов США с прогнозом роста до 58,6 млрд долларов к 2035 году. Среднегодовой темп роста (CAGR) составляет 23,1%, что свидетельствует об экспоненциальном спросе со стороны как частного, так и государственного секторов.

Российский рынок систем видеоаналитики и управления парковками, по оценкам TAdviser и J'son&PartnersConsulting, в 2026 году оценивается в 22,6 млрд рублей и к 2035 году достигнет 49,6 млрд рублей при CAGR 14%. Относительно более низкие темпы роста по сравнению с глобальными обусловлены эффектом более позднего старта и меньшей стартовой базой внедрений. Ключевые драйверы: импортозамещение (уход западных вендоров создал ёмкий незаполненный рынок), ужесточение требований транспортной безопасности, программы «Умный город» и «Цифровая экономика».

| Сегмент | Доля рынка РФ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Торговые центры и ритейл | 30% | Высокая оборачиваемость мест |
| Бизнес-центры и офисы | 25% | Абонементная модель |
| Производство и логистика | 20% | Контроль въезда транспорта |
| Государственный транспорт | 15% | Муниципальные паркинги |
| Жилые комплексы | 10% | ЖКХ и управляющие компании |

Таблица 1.2. Сегментация российского рынка систем управления паркингом, 2026 г.

Целевым сегментом для системы ABC на первом этапе является коммерческая и промышленная недвижимость (торговые центры, бизнес-центры, производственные предприятия), как наиболее платёжеспособная и технологически готовая аудитория с высокой потребностью в автоматизации.

1.3. Конкурентный анализ

Для создания рентабельного товара на рынке, важно понимать, что предлагают другие компании. Конкурентный анализ позволяет не только грамотно оценить достоинства и недостатки существующих на рынке аналогичных продуктов, но и понять их ценовую политику, целевую аудиторию и маркетинговые стратегии. Такая информация дает возможность грамотно позиционировать наш собственный продукт, не допускать ошибок конкурентов и создать предложение, которое будет эффективнее, привлекательнее и, как следствие, успешнее.

| Компания | Тип решения | Рыночное позиционирование | Основные функции | Ориентировочная стоимость | Преимущества | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERCo | Система управления парковкой | Российский производитель СКУД и парковочного оборудования | Шлагбаумы, въезд/выезд, учет транспорта, интеграции | от 450 000 ₽ | Известный бренд, надежное оборудование | Слабый акцент на мобильный сервис |
| CleverPark | Интеллектуальная парковочная платформа | Специализированные решения для коммерческих парковок | ANPR, онлайн-оплата, аналитика загрузки, ЛК | от 800 000 ₽ | Глубокая специализация на парковках | Стоимость выше средней |
| Ростелеком | SmartCity / цифровая парковка | Крупный федеральный интегратор городских цифровых сервисов | Распознавание номеров, диспетчеризация, видеоаналитика, оплата | от 1 200 000 ₽ | Крупные проекты, интеграция с городскими системами | Долгий цикл согласований |
| Дом.ru Бизнес | Облачная система доступа и видеонаблюдения | B2B сервисы для офисов, ЖК и коммерческой недвижимости | Контроль доступа, камеры, удаленный мониторинг, сеть | от 550 000 ₽ | Быстрое внедрение, сервисная поддержка | Не узкопрофильный парковочный игрок |
| ITS Parking | Система платной парковки | Локальные проекты платных и коммерческих парковок | Датчики занятости, паркоматы, контроль оплаты | от 650 000 ₽ | Подходит для ТЦ и закрытых зон | Меньше масштабных кейсов |

Таблица 1.3. - конкурентный анализ

Рынок систем управления парковками, представленный в таблице, можно условно разделить на три типа решений:

1. Аппаратно-ориентированные системы – PERCo, ITS Parking
2. Комплексные автоматизированные системы – CleverPark, Ростелеком

3. Облачные сервисы смежной направленности – Дом.ru Бизнес

1. Отсутствует универсальное решение.
Каждая система закрывает свою нишу, но имеет ограничения:
· PERCo надёжен и известен, но слаб в мобильном сервисе.
· CleverPark глубоко специализирован на парковках, но дорог (от 800 тыс. ₽).
· Ростелеком ориентирован на крупные городские проекты, но требует долгих согласований.
· Дом.ru Бизнес предлагает быстрое облачное внедрение, но не является профильным парковочным игроком.
· ITS Parking точен благодаря датчикам, но имеет мало масштабных кейсов.
2. Высокий порог входа для малого и среднего бизнеса.
Все представленные системы стартуют от 450 000 – 650 000 ₽, а решения для крупных проектов достигают 1,2 млн ₽. Нет бюджетного варианта (<500 тыс. ₽), сочетающего точный контроль занятости и удобство для пользователя.
3. Большинство решений не помогают водителю найти свободное место.
PERCo, CleverPark, Ростелеком и Дом.ru Бизнес ориентированы на фиксацию въезда/выезда, оплату и контроль доступа. Исключение – ITS Parking с датчиками занятости, но его прозрачность на рынке низка (мало информации о проектах). В итоге можно сделать вывод, что сегодня на рынке отсутствует доступное решение, которое одновременно точно отслеживает свободные места, позволяет бронировать их заранее и стоит недорого.

1.4. Технологический обзор и выбор компонентов системы

Система ABC построена по многоуровневой клиент-серверной архитектуре, обеспечивающей обработку видеопотока в режиме реального времени, хранение данных и предоставление веб-интерфейса управления. Выбор технологического стека обусловлен требованиями к производительности, масштабируемости и возможности развёртывания на отечественной инфраструктуре.

Архитектура системы включает следующие уровни:

- Уровень сбора данных: IP-камеры видеонаблюдения (протоколы RTSP/ONVIF), поддерживается работа с любыми моделями, включая HIKVISION, Dahua, отечественные бренды;

- Уровень Edge-обработки: Python-агент на локальном сервере (или мини-ПК) выполняет захват видеопотока, предварительную обработку кадров (OpenCV) и первичную детекцию объектов;

- Уровень AI-аналитики: нейросетевые модели (YOLOv8 для детекции транспортных средств, EasyOCR/PaddleOCR для распознавания номерных знаков) запускаются на GPU-ускорителе или CPU;

- Уровень бэкенда: Django REST Framework обеспечивает бизнес-логику, аутентификацию (JWT), управление правилами и хранение данных в PostgreSQL;

- Уровень кэширования и очередей: Redis используется как брокер сообщений (Celery) для асинхронной обработки событий и кэш для данных реального времени о занятости мест;

- Уровень фронтенда: React (TypeScript) с Tailwind CSS предоставляет адаптивный веб-интерфейс дашборда, настройки и отчётности.

Детальное описание компонентов

Python является ядром системы: на нём написаны агент видеозахвата, модули интеграции с AI-моделями и фоновые задачи обработки событий. Язык выбран за богатую экосистему библиотек компьютерного зрения (OpenCV, Pillow, PyTorch, ONNX Runtime), высокую скорость прототипирования и широкую базу специалистов на российском рынке труда.

Django (версия 5.x) + Django REST Framework служат основой серверной части. Django обеспечивает ORM для работы с PostgreSQL, систему ролей и прав доступа, административный интерфейс для быстрой настройки объектов и зон. REST API предоставляет эндпоинты для мобильного приложения и корпоративных интеграций (1С, SAP, Bitrix24).

Redis выполняет две ключевые роли: (1) брокер задач для Celery — асинхронная обработка событий въезда/выезда без блокировки основного потока; (2) кэш актуального состояния парковки — список занятых и свободных мест обновляется в Redis с задержкой менее 100 мс, что обеспечивает мгновенное отражение изменений в веб-интерфейсе через WebSocket.

React + TypeScript на фронтенде обеспечивает SPA (Single Page Application) с интерактивными картами парковки, таблицами событий с фильтрацией и сортировкой, графиками статистики. Tailwind CSS позволяет добиться профессионального UI без написания кастомного CSS, существенно ускоряя разработку. Для визуализации данных используются библиотеки Recharts и D3.js.

| Компонент | Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Видеоагент | Python + OpenCV | 3.11 / 4.8 | Захват и предобработка |
| Детекция объектов | YOLOv8 (Ultralytics) | 8.x | Обнаружение авто |
| Распознавание номеров | EasyOCR / PaddleOCR | 1.7 / 2.8 | ALPR-модуль |
| Бэкенд API | Django + DRF | 5.x / 3.x | Бизнес-логика, REST |
| База данных | PostgreSQL | 16.x | Хранение событий |
| Кэш / очереди | Redis + Celery | 7.x / 5.x | Real-time данные |
| Фронтенд | React + TypeScript | 18.x / 5.x | Веб-интерфейс |
| Стили | Tailwind CSS | 3.x | UI-фреймворк |

Таблица 1.4. Технологический стек системы ABC

1.5.Целевая аудитория

Прежде чем перейти к описанию целевой аудитории продукта, был проведёнSWOT-анализ. Его задачей было комплексно оценить проект, выявив: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы после выхода на рынок.

| Сильные стороны Автоматизация въезда и выезда без участия оператора. Повышение удобства для водителей за счет быстрого доступа. Снижение нагрузки на персонал и сокращение ошибок ручного учета. Наличие аналитики по загрузке парковки и посещаемости. | Слабые стороны Высокие стартовые затраты на оборудование и внедрение. |
| --- | --- |
| Возможности Рост спроса на автоматизацию парковок в ТЦ, ЖК и бизнес-центрах. Партнерство с застройщиками и интеграторами систем безопасности. Масштабирование решения на сеть парковок в разных городах. | Угрозы Появление более дешевых или облачных аналогов. Изменения в законодательстве по обработке данных и видеонаблюдению. Снижение спроса из-за экономической нестабильности и сокращения бюджетов. |

Таблица 1.5.1. - SWOT-анализ

После понимания позиции на рынке, можно четко выделить целевую аудиторию. Наш продукт прежде всего ориентируем на владельцев и управляющих парковочными комплексами, которые стремятся оптимизировать свою работу, повысить безопасность и улучшить впечатления клиентов.

| Сегмент | Описание | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Бизнес-центры | Управляющие офисными зданиями | Контроль загрузки парковки и управление доступом |
| Торговые центры | Охранники парковочных зон | Оптимизация движения и поиск свободных мест |
| Жилые комплексы | Управляющие компании | Контроль парковочных мест жильцов |
| Водители | Пользователи парковок | Поиск свободного парковочного места |

Таблица 1.5.2. - Целевая аудитория

Наш продукт - это интеллектуальная система управления парковкой с ГРЗ, которая автоматически регулирует доступ, отображает свободные места и снижает нагрузку на парковку.

Система объединяет контроль, аналитику и удобство в одном решении и относится к категории дорогих B2B-продуктов с длинным циклом сделки. Наш продукт будет иметь четыре основных канала продвижения:

- Прямые переговоры с подрядчиками жилых комплексов и бизнес-центров:

Поскольку целевой продукт относится к категории дорогостоящих B2B-решений, прямые переговоры являются ключевым каналом. Только в ходе личных встреч или онлайн-презентаций с первыми лицами объекта (УК, девелопер, отдел эксплуатации) можно наглядно продемонстрировать ценность продукта, показать расчёт окупаемости (ROI) и обосновать выгоду для управляющей стороны. Этот канал наиболее эффективен для сложных, нестандартных или дорогих внедрений, где требуется глубокая проработка возражений.

- Партнёрство с застройщиками и системными интеграторами

Данный канал позволяет внедрять продукт на этапе проектирования и строительства объектов (жилые комплексы, БЦ, ТЦ). Преимущества:

· снижение затрат на последующую интеграцию;

· отсутствие необходимости вытеснять уже работающие системы;

· возможность включения стоимости решения в общую смету объекта.

Партнёрство с интеграторами также помогает масштабировать продажи через их клиентскую базу и экспертизу.

- Интернет-маркетинг (сайт, SEO, контекстная реклама)

Данный канал формирует входящий спрос. Часть потенциальных клиентов (управляющие компании, собственники парковок, малый и средний бизнес) самостоятельно ищут готовые решения в интернете. Задача канала — обеспечить видимость продукта в поисковых системах, привлечь целевой трафик через контекстную рекламу и передать «тёплые» лиды в отдел продаж для дальнейшей обработки.

- Участие в профессиональных отраслевых мероприятиях и работа с ассоциациями

Данный канал включает:

· выступления и стенды на профильных выставках (например, «Безопасность и связь», Securika, UrbanPark, SmartCity&Parking);

· участие в конференциях для застройщиков, УК и девелоперов;

· сотрудничество с Российской ассоциацией парковок (РАП), Гильдией управляющих компаний, профильными комитетами ТПП.

Зачем это нужно:

· Позволяет напрямую встретиться с ключевыми лицами, принимающими решения (директора УК, главные инженеры, девелоперы), минуя «холодные» звонки.

· Обеспечивает доступ к узким отраслевым площадкам, где уже собрана целевая аудитория.

· Повышает доверие к продукту за счёт публичной экспертной позиции (доклады, кейсы, демонстрация).

· Даёт возможность мониторить конкурентов и новые требования рынка (например, ГОСТы, изменения в 443-ФЗ по парковкам).

Четыре канала продвижения — прямые переговоры, партнёрство с застройщиками/интеграторами, интернет-маркетинг и отраслевые мероприятия — дополняют друг друга и покрывают все этапы воронки продаж: от первого знакомства с продуктом до заключения контракта. Интернет-маркетинг и мероприятия формируют спрос и доверие, партнёрства обеспечивают выход на объекты на этапе строительства (минуя конкурентов), а прямые переговоры завершают сделку на дорогих и сложных проектах. Такая стратегия снижает ключевые риски, позволяет гибко распределять бюджет и подходит как для вывода продукта на рынок, так и для масштабирования.

ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Архитектура и технический стек системы ABC

Система ABC построена по многоуровневой клиент-серверной архитектуре, обеспечивающей обработку видеопотока в режиме реального времени, хранение данных и предоставление веб-интерфейса управления. Выбор технологического стека обусловлен требованиями к производительности, масштабируемости и возможности развёртывания на отечественной инфраструктуре.

Архитектура системы включает следующие уровни:

- Уровень сбора данных: IP-камеры видеонаблюдения (протоколы RTSP/ONVIF), поддерживается работа с любыми моделями, включая HIKVISION, Dahua, отечественные бренды;

- Уровень Edge-обработки: Python-агент на локальном сервере (или мини-ПК) выполняет захват видеопотока, предварительную обработку кадров (OpenCV) и первичную детекцию объектов;

- Уровень AI-аналитики: нейросетевые модели (YOLOv8 для детекции транспортных средств, EasyOCR/PaddleOCR для распознавания номерных знаков) запускаются на GPU-ускорителе или CPU;

- Уровень бэкенда: Django REST Framework обеспечивает бизнес-логику, аутентификацию (JWT), управление правилами и хранение данных в PostgreSQL;

- Уровень кэширования и очередей: Redis используется как брокер сообщений (Celery) для асинхронной обработки событий и кэш для данных реального времени о занятости мест;

- Уровень фронтенда: React (TypeScript) с Tailwind CSS предоставляет адаптивный веб-интерфейс дашборда, настройки и отчётности.

Детальное описание компонентов

Python является ядром системы: на нём написаны агент видеозахвата, модули интеграции с AI-моделями и фоновые задачи обработки событий. Язык выбран за богатую экосистему библиотек компьютерного зрения (OpenCV, Pillow, PyTorch, ONNX Runtime), высокую скорость прототипирования и широкую базу специалистов на российском рынке труда.

Django (версия 5.x) + Django REST Framework служат основой серверной части. Django обеспечивает ORM для работы с PostgreSQL, систему ролей и прав доступа, административный интерфейс для быстрой настройки объектов и зон. REST API предоставляет эндпоинты для мобильного приложения и корпоративных интеграций (1С, SAP, Bitrix24).

Redis выполняет две ключевые роли: (1) брокер задач для Celery — асинхронная обработка событий въезда/выезда без блокировки основного потока; (2) кэш актуального состояния парковки — список занятых и свободных мест обновляется в Redis с задержкой менее 100 мс, что обеспечивает мгновенное отражение изменений в веб-интерфейсе через WebSocket.

React + TypeScript на фронтенде обеспечивает SPA (SinglePageApplication) с интерактивными картами парковки, таблицами событий с фильтрацией и сортировкой, графиками статистики. Tailwind CSS позволяет добиться профессионального UI без написания кастомного CSS, существенно ускоряя разработку. Для визуализации данных используются библиотеки Recharts и D3.js.

| Компонент | Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Видеоагент | Python + OpenCV | 3.11 / 4.8 | Захват и предобработка |
| Детекция объектов | YOLOv8 (Ultralytics) | 8.x | Обнаружение авто |
| Распознавание номеров | EasyOCR / PaddleOCR | 1.7 / 2.8 | ALPR-модуль |
| Бэкенд API | Django + DRF | 5.x / 3.x | Бизнес-логика, REST |
| База данных | PostgreSQL | 16.x | Хранение событий |
| Кэш / очереди | Redis + Celery | 7.x / 5.x | Real-time данные |
| Фронтенд | React + TypeScript | 18.x / 5.x | Веб-интерфейс |
| Стили | Tailwind CSS | 3.x | UI-фреймворк |

Таблица 2.1. Технологический стек системы ABC

2.1.1. Схема взаимодействия компонентов

2.1.2. Компоненты системы

1.Модуль захвата видео – получает RTSP-поток с IP-камер, декодирует кадры.

2.Модуль детекции – на базе YOLOv8 обнаруживает номерную пластину и автомобиль в кадре.

3.Модуль распознавания (OCR) – преобразует изображение номерной пластины в строку символов.

4.Модуль пост-валидации – проверяет распознанную строку на соответствие ГОСТ с помощью регулярных выражений.

5.Модуль трекинга – отслеживает перемещение автомобиля через кадр (въезд/выезд).

6.Модуль учета – фиксирует время въезда/выезда, сохраняет в БД.

7.Веб-приложение (Django) – предоставляет интерфейс администратора, журнал событий, управление списками доступа.

8.Брокер сообщений (RedisPub/Sub) – обеспечивает асинхронную передачу команд на шлагбаум и другим исполнительным устройствам.

9.API – для интеграции с внешними СКУД, системами оплаты, партнёрскими сервисами

## 2.1.3 Алгоритм работы системы при въезде/выезде автомобиля

Ниже описан пошаговый алгоритм работы системы в реальном времени.

Шаг 1. Обнаружение движения

Модуль захвата видео непрерывно анализирует кадры с камеры въезда/выезда.

Используется метод вычитания фона (BackgroundSubtraction) из OpenCV для выявления изменений в зоне контроля.

Шаг 2. Детекция автомобиля

При обнаружении движения активируется YOLOv8, которая находит boundingbox автомобиля.

Система проверяет, что обнаруженный объект относится к классу «car», «truck», «bus» и т.д.

Шаг 3. Детекция номерной пластины

Внутри boundingbox автомобиля YOLOv8 (специализированная модель) ищет прямоугольник, соответствующий номерному знаку.

Производится коррекция перспективы (WarpPerspective) для выравнивания номера.

Шаг 4. Предобработка изображения номера

Применяются фильтры OpenCV: преобразование в оттенки серого, бинаризация (адаптивный порог), удаление шумов (медианный фильтр).

Повышение контраста и нормализация размера до 320×96 пикселей (для подачи в OCR).

Шаг 5. Распознавание символов (OCR)

Изображение передаётся в EasyOCR (или дообученную CRNN-модель).

OCR возвращает строку символов, например, «А777АА77».

Шаг 6. Пост-валидация

Строка проверяется на соответствие регулярному выражению российского номера.

Если валидация не пройдена – система может сделать повторную попытку на следующих кадрах (до 3 попыток).

Шаг 7. Определение направления (въезд/выезд)

В кадре задаётся виртуальная линия (зона контроля).

Трекер (например, CSRT или на основе центроида) следит за перемещением автомобиля.

Если центр автомобиля пересекает линию сверху вниз → фиксируется въезд.

Если снизу-вверх → фиксируется выезд.

Шаг 8. Проверка прав доступа (при въезде)

Система проверяет распознанный номер в PostgreSQL (белый список, чёрный список, временные пропуска).

Результат проверки: «доступ разрешён», «доступ запрещён», «требуется оплата».

Шаг 9. Отправка команды на исполнительное устройство

Django-приложение публикует сообщение в RedisPub/Sub на канал gatecontrol

Контроллер шлагбаума) получает команду ( OPEN или CLOSE).

Асинхронность через Pub/Sub обеспечивает низкую задержку и устойчивость к сбоям.

Шаг 10. Логирование и учёт

В PostgreSQL сохраняется запись:

Время события

Номер автомобиля

Тип события (въезд/выезд)

Результат проверки доступа

Ссылка на сохранённый кадр (фото)

Идентификатор камеры

Шаг 11. Отображение в веб-интерфейсе (Django)

Администратор в реальном времени видит журнал событий через Django-админку или кастомный интерфейс.

Доступен поиск, фильтрация по дате, номеру, типу события.

Возможность ручного редактирования и добавления номеров в списки доступа.

2.1.4. Алгоритм контроля свободных парковочных мест

Для парковок, где камера охватывает всю зону, реализуется дополнительный функционал:

1.Оператор в веб-интерфейсе вручную задаёт области интереса (ROI - RegionofInterest) для каждого парковочного места (прямоугольники).

2.OpenCV анализирует каждую ROI:

Вычисляется разница между текущим кадром и эталонным фоном.

Если количество изменённых пикселей превышает порог → место занято.

Дополнительно: YOLOv8 проверяет наличие автомобиля в ROI.

3.Статус мест отображается на интерактивной схеме парковки (зелёный - свободно, красный -занято).

4.При въезде система может предложить водителю ближайшее свободное место (интеграция с мобильным приложением или табло).

2.2. Go-to-Market стратегия

Стратегия выхода системы ABC на рынок построена на поэтапном масштабировании: от пилотных внедрений в рамках MVP до лидерства в целевом сегменте. Трёхфазная структура позволяет минимизировать первоначальные риски и итеративно совершенствовать продукт на основе реальной обратной связи от клиентов.

Фаза 1 (месяцы 1–6): пилотные проекты. На данном этапе ключевыми задачами являются техническое завершение MVP, проведение 5–7 пилотных внедрений в репрезентативных сегментах (торговый центр, бизнес-центр, производственное предприятие, жилой комплекс, открытая парковка). Пилоты реализуются на льготных условиях в обмен на развёрнутые отзывы и возможность использования объекта в качестве референс-кейса.

Фаза 2 (месяцы 7–12): коммерциализация и масштабирование. По итогам пилотного периода продукт дорабатывается и запускается в коммерческую продажу. Ключевые каналы: прямые продажи через штатную команду (2 менеджера), партнёрская сеть системных интеграторов (вознаграждение 20% от стоимости контракта), участие в тендерах госзакупок. Цель — достичь 35 платящих клиентов к концу периода.

Фаза 3 (годы 2–3): региональная и международная экспансия. Расширение присутствия в регионах РФ через удалённое внедрение и сеть региональных партнёров-интеграторов. Выход на рынки СНГ (Беларусь, Казахстан, Узбекистан). Развитие маркетплейс-присутствия для привлечения сегмента малого бизнеса.

2.3. Маркетинговая стратегия

Маркетинговая стратегия ABC ориентирована на B2B-аудиторию с чётко выраженными лицами, принимающими решения (ЛПР). Целевые профили: руководители административно-хозяйственного департамента или директор по безопасности (ответственны за операционную эффективность объекта), генеральный директор / собственник бизнеса (принимает решение о бюджетировании), технический директор / CTO (оценивает техническое решение и интеграцию).

Позиционирование системы строится на трёх ключевых ценностных предложениях: снижение операционных затрат на персонал (до 40% за счёт сокращения ручного контроля), рост выручки за счёт исключения неоплаченной парковки и аналитики загруженности, а также соответствие требованиям безопасности и нормативной базы.

| Канал | Доля бюджета | Инструменты | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance-маркетинг | 40% | Яндекс Директ, VK Ads | CPL < 2 500 ₽ |
| Content-маркетинг | 25% | Блог, кейсы, SEO, вебинары | Organic трафик +30%/мес |
| Партнёрства | 20% | Интеграторы, консалтинг | 5+ партнёров в год |
| Офлайн-активности | 15% | Выставки, конференции | 50+ целевых контактов |

Таблица 2.3. Структура маркетингового бюджета ABC

Маркетинговый бюджет на первый год составляет 3 000 000 рублей, на второй — 7 500 000 рублей. Рост маркетинговых инвестиций на втором году опережает рост выручки, что обусловлено стратегией агрессивного захвата доли рынка в период наибольшего конкурентного окна.

2.4. Формирование команды проекта

Эффективная реализация проекта требует команды, сочетающей технические компетенции в области разработки ПО и компьютерного зрения с бизнес-навыками в сфере продаж, маркетинга и управления продуктом. На момент запуска MVP команда состоит из двух ключевых специалистов с планом расширения.

| Роль | Ключевые компетенции |
| --- | --- |
| Руководитель | Ответственность за выполнение каждой роли проекта, поэтапный контроль проекта. |
| Программист (Django) | Изучение Django |
| Программист (компьютерное зрение) | Изучение модели для компьютерного зрения, YOLOv8 |
| Программист (Open CV) | Изучение Open CV |
| Программист (Redis) | Изучение Redis |
| Исполнитель | Представление проекта, демонстрация результатов работы. |
| Финансист | Планирование бюджета, анализ финансовых результатов, контроль расходов. |
| Исследователь | Сбор и анализ информации, проведение исследований для обоснования решения и повышение эффективности проекта |
| Дизайнер | Разработка и создание визуального оформления проекта, контроль за удобством и привлекательностью вида. |
| Тестировщик | Проверка работы на наличие недочетов, контролирует качество и корректность работы. |
| Маркетолог | Проводит анализ рынка, определение целевой аудитории, разработка стратегии продвижения проекта. |

Таблица 2.4. Структура команды проекта ABC

Политика найма ориентирована на привлечение специалистов с профильным опытом в смежных отраслях (системы безопасности, автоматизация, управление недвижимостью), что сокращает время адаптации и обеспечивает понимание специфики целевого рынка. Рассматривается привлечение ключевых сотрудников на условиях долевого участия (опционная программа) для повышения мотивации и снижения затрат на оплату труда на начальном этапе.

2.5. Дорожная карта разработки

Дорожная карта системы ABC охватывает четыре ключевых периода развития от завершения MVP до выхода в стадию зрелого бизнеса с доминирующими позициями в целевом сегменте.

| Период | Этап | Ключевые задачи | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1–Q2 2026 | MVP и пилоты | Завершение разработки модулей ALPR и мониторинга мест; развёртывание на 5 пилотных объектах; сбор отзывов и доработка UX | 5 пилотных клиентов; точность ALPR ≥ 95% |
| Q3–Q4 2026 | Коммерциализация | Запуск коммерческих продаж; набор Sales/Marketing; интеграции с 1С и СКУД; разработка мобильного приложения | 35 платящих клиентов; MRR 1,75 млн ₽ |
| 2027 | Масштабирование | Расширение функционала (предиктивная аналитика, бронирование мест); развитие партнёрской сети; региональная экспансия | 140 клиентов; MRR 6,3 млн ₽ |
| 2028 | Лидерство | Доминирование в коммерческом сегменте; выход на рынки СНГ; M&A / стратегический партнёр | 420+ клиентов; MRR 18,9 млн ₽ |

Таблица 2.5. Дорожная карта разработки и коммерциализации ParkTrack

Ключевыми техническими вехами в рамках дорожной карты являются: версия 1.0 (Q2 2026) — базовый ALPR и мониторинг в реальном времени; версия 1.5 (Q4 2026) — мобильное приложение и интеграции; версия 2.0 (Q2 2027) — предиктивная аналитика на основе ML-моделей прогнозирования загруженности; версия 3.0 (2028) — маркетплейс дополнительных сервисов (мойка, шиномонтаж, зарядка электромобилей).

2.6. Управление рисками

Реализация технологического стартап-проекта сопряжена с разнообразными рисками, требующими систематической идентификации, оценки и планирования мер по снижению. Анализ рисков проводился методом качественной оценки по матрице «вероятность — воздействие».

| Риск | Уровень | Воздействие | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические сложности интеграции с камерами | Средний | Задержка запуска MVP на 1–2 мес. | Тестирование с 10+ моделями камер на этапе разработки; использование стандартного ONVIF |
| Длинный цикл продаж в B2B | Высокий | Кассовый разрыв на этапе масштабирования | Пилоты с быстрым решением; SaaS-модель снижает порог; финансовый резерв на 6 мес. |
| Дефицит квалифицированных AI/ML-специалистов | Средний | Удорожание ФОТ, задержки разработки | Гибридная модель (штат + аутсорс); конкурентный пакет + опционы; партнёрство с вузами |
| Усиление конкуренции (новые игроки) | Средний | Ценовое давление, отток клиентов | Накопление уникальных данных; глубокие интеграции; программа лояльности |
| Регуляторные изменения (152-ФЗ, ФСТЭК) | Низкий | Необходимость доработки системы | Мониторинг законодательства; юридическое сопровождение; сертификация |
| Кибербезопасность (утечка данных номерных знаков) | Средний | Репутационный и юридический ущерб | Шифрование данных, аудит безопасности, хранение данных в соответствии с 152-ФЗ |

Таблица 2.6. Реестр рисков проекта ABC

В качестве общей политики управления рисками предусмотрено: ежеквартальный пересмотр реестра рисков; формирование финансового резерва в размере 5% бюджета на непредвиденные расходы; прозрачная коммуникация с инвесторами при материализации существенных рисков; использование Agile-методологии разработки для быстрой адаптации к изменениям.

2.7. Экономическое обоснование

Экономическая модель проекта построена на базе помесячного прогноза движения денежных средств (РДДС) на горизонте 3 лет с учётом сезонности продаж, инфляции (0% в 1 год, 15% во 2 и 3 год) и выбранной системы налогообложения (УСН 6% с доходов). Исходные инвестиции в разработку и запуск составляют 2 480 000 руб. согласно план-графику реализации проекта.

2.7.1. Бизнес-модель и монетизация

Система ABC реализует гибридную SaaS-модель, сочетающую регулярную абонентскую плату за аренду функциональных тарифов и единовременные услуги по внедрению, настройке и дополнительным сервисам. Доходная часть формируется из следующих компонентов:

| Тариф | Цена | Включено | Целевой клиент |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый | 35 000 ₽/мес | До 10 камер, базовый мониторинг, email-уведомления, история 90 дней | Малый бизнес, небольшие паркинги до 100 мест |
| Продвинутый | 65 000 ₽/мес | До 50 камер, расширенная аналитика, API, приоритетная поддержка, история 1 год | Средний бизнес, ТЦ, БЦ 100–500 мест |
| Бизнес | 120 000 ₽/мес | Неограниченное число камер, кастомная интеграция, выделенный менеджер, SLA 99.9% | Крупные объекты, сети паркингов, государственный сектор |

Таблица 2.7.1. Тарифные планы системы ABC

Дополнительные услуги (единовременные и регулярные):

- Поддержка системы – 15 000 руб./мес. (индексируется на 15% со 2-го года).

- Встроенная коммерция (доп. сервисы для клиентов) – 9 000 руб./мес.

- Установка и настройка, онбординг – 250 000 руб. (разово, с индексацией).

- Реклама/партнёрства (доход от размещения рекламы на табло и в приложении) – 20 000 руб./мес. (индексируется).

Ключевые метрики юнит-экономики: CAC (стоимость привлечения клиента) — 45 000 рублей; LTV (пожизненная ценность клиента при среднем сроке 36 месяцев на тарифе Professional) — 840 000 рублей; LTV/CAC — 18:1; PaybackPeriod — 1 месяц. Данные показатели соответствуют высококачественной B2B SaaS-модели (норматив LTV/CAC > 3).

2.7.2. Финансовые прогнозы

Для выхода на рынок был проведен анализ финансовой модели инвестиционного проекта по созданию системы умного видеонаблюдения для парковочных объектов на территории города Тюмени. Проект ориентирован на сегмент B2B, предполагает реализацию продукта по SaaS-модели и включает несколько тарифных планов: «Базовый», «Продвинутый» и «Бизнес».

Расчётные показатели проекта свидетельствуют о его потенциальной инвестиционной привлекательности. Чистый приведённый доход (NPV) при ставке дисконтирования 25% составил 19 271 582 руб., что подтверждает превышение приведённых доходов над совокупными инвестиционными вложениями. Рентабельность продаж в третьем году реализации проекта достигает 45,7%, что характерно для высокомаржинальных цифровых продуктов.

Таким образом, можно сказать что существует множество реальных рыночных предпосылок для реализации данного проекта. Город Тюмень является участником федеральной программы «Умный город», в регионе наблюдается устойчивый рост коммерческой инфраструктуры и автомобилизации населения, а специализированных AI-решений именно для автоматизации парковочных объектов на региональном рынке в настоящее время представлено недостаточно.

Положительное значение NPV, высокая маржинальность SaaS-модели и достижение операционной безубыточности на 12-м месяце свидетельствуют о жизнеспособности бизнес-концепции при условии корректировки финансовой модели.

Таким образом, финансовая модель демонстрирует достаточный потенциал для принятия положительного решения о запуске проекта.

| Показатель | Значение (модель) | Оценка/комментарий |
| --- | --- | --- |
| Первоначальные инвестиции | 2 480 000 руб. | Инвестиции направлены в основном на разработку |
| NPV (ставка дисконт. 25%) | 19 271 582 руб. | Положительный - проект эффективен |
| IRR | 150,07% | Очень рентабельный, но рискованный своих реалиях |
| Срок окупаемости (фактический) | 12 месяцев | Среднее значение |
| Выручка, год 1 / год 2 / год 3 | 8,458 / 38,144 / 77,633 млн руб. | Рост в год ~4,5 Во 2й год ~2 В 3й год ~2 |
| Рентабельность продаж, год 3 | 45,7% | Высокая рентабельность |
| Налог на прибыль (УСН 6%) | 7 454 145 руб. | Год 3: выручка >60 млн – применяется НДС, но по пониженной ставке – процент меньше |

Таблица 2.7.2. Финансовые прогнозы

2.7.3. Инвестиционная привлекательность

Для реализации проекта на этапе seed-раунда привлекаются инвестиции в объёме 2 480 000 рублей.

| Направление инвестиций | Сумма / Доля |
| --- | --- |
| Регистрация юр. лица, договоры | 60 000 |
| Разработка UX/UI и брендинг | 290 000 |
| Fronted + Backend (MVP) | 900 000 |
| DevOps, CI/CD, инфраструктура | 120 000 |
| Тестирование (QA) | 150 000 |
| Запуск MVP, первые клиенты | 100 000 |
| Маркетинг, привлечение (1 мес.) | 160 000 |
| Поддержка, итерации, доработки | 700 000 |
| Итого | 2480000 |

Таблица 2.7.3. Структура использования инвестиций

Источники финансирования:

- Собственный капитал (вклад учредителей) – 500 000 руб.

- Привлекаемые инвестиции (seed-раунд) – 1 980 000 руб. (покрывают остаток инвестиционных расходов и оборотный капитал на первом году).

Общий объём требуемого внешнего финансирования – до 2 000 000 руб. (округлённо).

Оценка инвестиционной привлекательности проводилась методами дисконтированного денежного потока (DCF) и расчёта ключевых финансовых показателей. Горизонт расчёта — 3 года. Ставка дисконтирования принята равной 25% с учётом премии за риск стартапа.

| Показатель | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| NPV (чистая приведённая стоимость) | 19 271 582 руб. | Положительный — проект создаёт ценность |
| IRR (внутренняя норма доходности) | 150,07% | Значительно выше ставки дисконтирования 25% |
| Простой срок окупаемости | 12 месяцев | Быстрая окупаемость для seed-инвестиций |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | 16 месяцев | С учётом стоимости денег во времени |
| Индекс прибыльности (PI) | 8,8 | PI > 1 подтверждает эффективность инвестиций |
| ROI за 3 года | 650% | Возврат инвестиций в большом размере |

Таблица 2.7.3. Ключевые показатели инвестиционной эффективности проекта ABC

Стратегия выхода для инвесторов (на горизонте 3–4 года):

- Продажа стратегическому инвестору (M&A): телеком-операторы (МТС, Ростелеком), системные интеграторы (Axoft, Technoserv), девелоперские группы.

- Прогнозируемая оценка компании на момент выхода: 250–300 млн руб. (мультипликатор 3,2–3,9× к выручке 3-го года 77,6 млн руб.).

3.1.Пилотное приложение ParkOS (MVP)

В рамках проекта разработано пилотное web-приложение ParkOS, объединяющее в себе ключевые функции системы управления парковкой: контроль доступа, мониторинг свободных мест, распознавание номеров с помощью нейросети и управление шлагбаумом.
Основные модули MVP

- Дашборд мониторинга парковки:

Отображает интерактивную карту парковочных мест с их статусом (свободно/занято). В текущей версии вручную заданы 15 мест, все отмечены как свободные. Предусмотрен блок «Активные сессии» для отслеживания автомобилей, находящихся на парковке. Также реализована возможность загрузки видео с камеры для последующего распознавания и фиксации факта въезда/выезда.

- Контроль доступа и управление шлагбаумом:

Пользователь может ввести госномер и проверить его по «белому списку». Система возвращает вердикт: доступ разрешён или запрещён. В зависимости от результата меняется состояние шлагбаума (LOCKED/OPEN). Ведутся журнал проверок с временными метками.

- Белый список:

Реализован интерфейс управления разрешёнными автомобилями: можно добавлять номера вручную. Каждая запись может содержать дополнительный атрибут (например, URL сервера). Для MVP используется локальное API (localhost:8080).

- ParkOSVision — модуль распознавания номеров с ИИ

Отдельный функциональный блок, демонстрирующий технологическую основу продукта.

При загрузке видео происходит:

- детекция зоны автомобиля (OpenCV);

- распознавание символов номера (EasyOCR);

- нормализация и постобработка изображения;

- вывод распознанного номера с указанием уверенности (до 100%).

Модуль предназначен для автоматической фиксации номеров при въезде/выезде без участия оператора.

Назначение пилотной версии:

ParkOS v2.0 выполняет роль демонстрационного стенда и технического прототипа, который позволяет:

- наглядно показать инвесторам и заказчикам логику работы будущего продукта;

- протестировать связку «распознавание номеров → проверка белого списка → управление шлагбаумом»;

- собрать обратную связь по UI/UX перед разработкой промышленной версии;

- использовать как основу для пилотных внедрений на 1–2 небольших парковках (до 50 мест).

Текущие ограничения MVP:

- Карта парковки статична (статусы мест не обновляются автоматически от датчиков).

- Нет интеграции с реальным шлагбаумом — симуляция состоями OPEN/LOCKED.

- Распознавание работает в режиме загрузки видео, а не в реальном времени с IP-камер.

- Распознавание работает в режиме загрузки видео, а не в реальном времени с IP-камер.

Планы доработки:

- Подключение реальных датчиков занятости (или камер) для автоматического обновления карты.

- Переход с ручного видео на потоковое распознавание (RTSP).

- Разработка бекенда с централизованной базой сессий и белых списков.

- API для интеграции с платёжными системами и шлагбаумами ведущих производителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были решены все поставленные задачи исследования, получены следующие результаты и сделаны обоснованные выводы.

Анализ существующих методов и технологий управления парковкой. Проведённый анализ показал, что традиционные методы управления парковочными пространствами — ручной контроль, механические барьеры, магнитные датчики — не обеспечивают актуальности данных в режиме реального времени, требуют значительных операционных затрат и характеризуются высоким уровнем человеческого фактора. Пропускаемость нарушений при ручном контроле составляет 60–70%, что недопустимо в условиях требований транспортной безопасности.

Анализ рынка умных парковочных систем. Установлено, что глобальный рынок SmartParking демонстрирует темп роста CAGR 23,1% и к 2035 году достигнет 58,6 млрд долларов. Российский рынок, находящийся на ранней стадии проникновения технологий, оценивается в 22,6 млрд рублей с прогнозом роста до 49,6 млрд рублей к 2035 году. Уход зарубежных вендоров после 2022 года создал значительное конкурентное окно для отечественных разработчиков.

Конкурентный анализ. Анализ конкурентного ландшафта выявил незанятую нишу в сегменте SaaS-решений для коммерческого паркинга малого и среднего бизнеса: крупные игроки (VisionLabs, NtechLab, ITV) ориентированы на государственные мегапроекты, нишевые поставщики имеют высокий CAPEX и длительный срок внедрения. Система ABC занимает уникальную позицию «быстрое облачное внедрение с низким порогом входа».

Разработка архитектуры системы. Разработана многоуровневая архитектура системы ParkTrack на базе Python, Django, Redis, React и Tailwind CSS, обеспечивающая обработку видеопотока в режиме реального времени с задержкой менее 1 секунды, точность распознавания номерных знаков не менее 95% и высокую масштабируемость от 10 до нескольких тысяч камер на одной платформе.

Бизнес-модель и финансовое обоснование. Разработана SaaS-бизнес-модель с тремя тарифными планами (35 000 / 65 000 / 120 000 рублей в месяц). Юнит-экономика подтверждает высокую эффективность: LTV/CAC = 18:1, PaybackPeriod = 1 месяца. Трёхлетние финансовые прогнозы демонстрируют рост выручки с 12 до 120 млн рублей в год, достижение точки безубыточности на 12-м месяце.

Инвестиционная оценка. Расчёт показателей инвестиционной эффективности при объёме seed-инвестиций 15 млн рублей показал: NPV = 19.2 млн рублей, IRR = 150%, срок окупаемости — 12 месяцев, ROI за 3 года — 650%. Данные показатели свидетельствуют о высокой инвестиционной привлекательности проекта.

Анализ рисков. Сформирован реестр из шести ключевых рисков с оценкой уровня и мерами снижения. Наибольшую вероятность и значимость имеет риск длинного цикла продаж в B2B-сегменте, который нивелируется пилотной программой, SaaS-моделью и формированием финансового резерва.

Практическая значимость. Разработанная система ABC имеет прямую практическую значимость для операторов коммерческих паркингов, управляющих компаний объектов недвижимости, промышленных предприятий и муниципальных служб. Внедрение системы обеспечивает: снижение операционных расходов на контроль парковки на 30–40%; рост выручки за счёт ликвидации неконтролируемого использования мест на 15–25%; формирование аналитической базы для оптимизации ценообразования и планирования инфраструктуры.

Перспективы развития. Перспективными направлениями развития системы являются: (1) интеграция с электронными платёжными системами для автоматического биллинга; (2) разработка модуля предиктивной аналитики на основе ML-моделей прогнозирования загруженности; (3) создание маркетплейса сервисов внутри парковочного пространства (зарядка электромобилей, автомойка, шиномонтаж); (4) выход на рынки СНГ и БРИКС; (5) развитие B2G-направления (государственные муниципальные паркинги) в рамках программы «Умный город».